****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 35

Про затвердження Плану заходів по

підготовці до роботи житлово-комунальних

підприємств в весняно-літній період 2020 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою приведення території Дунаєвецької міської ради у належний санітарний стан, забезпечення належного утримання доріг, зовнішнього освітлення, елементів благоустрою та озеленення, тощо, своєчасної підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи у весняно-літній період 2020 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Затвердити План заходів по підготовці до роботи житлово-комунальних підприємств у весняно-літній період 2020 року, ([додається](https://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2019/ISPOLKOM/28_02/60.zip)).

2. Доручити керівникам комунальних підприємств:

2.1. забезпечити якісне виконання затверджених заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2020 року;

2.2. організувати у березні-травні 2020 року проведення робіт з благоустрою та приведення території Дунаєвецької міської ради у належний санітарний стан.

3. Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій усіх форм власності, розташованих на території громади, у строк до 15 травня 2020 року виконати необхідні роботи з упорядкування, озеленення і санітарного очищення закріплених територій та постійно підтримувати їх в належному санітарному стані.

4. Виконавчому комітету підготувати та оприлюднити звернення до трудових колективів та мешканців громади щодо участі у двомісячнику з благоустроюгромади та у роботі із санітарного очищення вулиць, парків, скверів та інших територій загального користування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Яценка С.М.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

17.03.2020 р. № 35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План  Заходів по підготовці до роботи житлово-комунальних підприємств у весняно-літній період 2019 року  (КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Назва заходів | | | | Одиниці виміру | | | Кількість | | | | | | | Термін виконання (місяць, рік) | | | | | Відповідальний за виконання | | | |
| Шевченка 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 40 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень- вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Влаштування майданчика для сміттєвих контейнерів | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 16 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | | | | Обштукатурення димоходів | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка57 б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферної крівлі | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | | Ремонт витяжних каналів | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Ремонт парапетів | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 70 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | Квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Знесення аварійних насаджень | | | | шт | | | 4 | | | | | | | березень-квітень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 92 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 1 | | | | Знесення аварійних насаджень | | | | шт | | | 1 | | | | | | | березень-квітень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 80 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Знесення аварійних насаджень | | | | шт | | | 9 | | | | | | | березень-квітень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 40 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 114 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 60 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 80 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Знесення аварійних зелених насаджень | | | | шт | | | 1 | | | | | | | березень-квітень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Шевченка 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Заміна вхідних дверей | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Широка(Щорса )1 б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Франца Лендера(Фрунзе) 66 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Партизанська 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Партизанська 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | | | м.п | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Партизанська 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 60 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Партизанська 32 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Знесення аварійних насаджень | | | | шт | | | 2 | | | | | | | березень-квітень | | | | | Майстер КП | | | |
| Партизанська 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Сонячна 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Сонячна 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Сонячна 22 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Сонячна 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Сонячна 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| МТС 11 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| МТС 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Максима Залізняка(Котовського) 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Ярова (Калініна) 2 б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна вхідних дверей(1 під’їзд) | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Ярова (Калініна) 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт шиферних крівель | | | |  | | |  | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | | | м2 | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Заміна центральних стояків водопостачання та водовідведення | | | | шт | | | 1+1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Горького 5 а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Хлібопекарська(Жовтнева) 2 б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Ремонт відкосів віконних на сходових клітках | | | | м2 | | | 103 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | | | | Обштукатурення парапетів | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Декоративний 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Заміна електроламп на сходових клітинах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Поточний ремонт під’їздів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №2а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 4 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Скління вікон в приямках та їх ремонт або заміна. | | | | м.кв. | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт площадок перед під’їздами. | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 55 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Поточний ремонт димоходів | | | | шт. | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №2б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 60 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 10 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | | | шт | | | 4 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Скління вікон в приямках та їх ремонт або заміна. | | | | м.кв. | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Ремонт металевих покрівель та огорож входів в підвал. | | | | м.кв. | | | 15 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Ремонт сходових кліток | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Ремонт лав | | | | шт | | | 3 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 8 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 60 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 35 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Заміна вхідних дверей в під’їздах | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | заміна засувок водотеплопостачання | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | заміна кранів водотеплопостачання | | | | шт | | | 6 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Поточний ремонт димоходів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 20 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 5 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт оголовків вентиляційних каналів. | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Заміна вхідних дверей в другому під’їзді | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Ремонт покрівлі козирків над входами. | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | заміна засувок водотеплопостачання | | | | шт | | | 4 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | заміна кранів водотеплопостачання | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах. | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 8 | | | | Поточний ремонт димоходів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 40 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 20 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Поточний ремонт металевих покрівель та огорож, входів в підвал та площадок перед під'їздами | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Поточний ремонт димоходів | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.кв. | | | 20 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | | | м.кв. | | | 80 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | | | м.кв. | | | 10 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт покрівлі козирків над входами. | | | | шт | | | 4 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | ТО систем ХВП в ЕВ, оздоблення ЕВ | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Виготовлення та встановлення дверей вхідних в під’їзди | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі | | | | м.кв. | | | 10 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | ТО систем ХВП та ТП | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | заміна труб холодного водопостачання в підвалі | | | | м.п. | | | 20 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | засувки водотеплопостачання | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Зароблення швів зовнішніх в панельних стінах | | | | м.п. | | | 120 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт сходових кліток | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.п. | | | 40 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Ремонт покрівлі козирків над входом | | | | шт | | | 2 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ТО систем ХВП та ТП | | | | шт | | | | 1 | | | квітень-вересень | | | | | | | | | Майстер КП | | |
|  | | | | заміна труб холодного водопостачання в підвалі. | | | | м.п. | | | | 20 | | | квітень-вересень | | | | | | | | | Майстер КП | | |
| 2 | | | | Ремонт сходових кліток | | | | шт | | | | 1 | | | квітень-вересень | | | | | | | | | Майстер КП | | |
| 3 | | | | Ремонт покрівлі козирків над входом | | | | шт | | | | 3 | | | квітень-вересень | | | | | | | | | Майстер КП | | |
| 4 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | | м.п. | | | | 40 | | | квітень-вересень | | | | | | | | | Майстер КП | | |
| 5 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | | |  | | | постійно | | | | | | | | | Майстер КП | | |
| Київська №22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ТО систем ХВП та ТП | | | шт | | | | 1 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | |
|  | | | | заміна труб холодного водопостачання в підвалі | | | м.п. | | | | 20 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | |
| 2 | | | | Ремонт сходових кліток | | | шт | | | | 1 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | |
| 3 | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | м.п. | | | | 40 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | |
| 4 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | |  | | | |  | | | | | | постійно | | | | | | | Майстер КП | | |
| Київська №24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Поточний ремонт покрівлі руберойдом | | м.кв. | | | 60 | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 2 | | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | м.п. | | | 20 | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 3 | | | | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | шт | | | 6 | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 4 | | | | | Поточний ремонт металевих покрівель та огорож, входів в підвал та площадок перед підїздом | | шт | | | 2 | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 5 | | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | |  | | |  | | | | | постійно | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| Київська №26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Поточний ремонт покрівлі руберойдом | | | м.кв. | 60 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 2 | | | | | Ремонт цоколя цементним розчином | | | м.п. | 35 | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 3 | | | | | Улаштування водовідведення з прибудинкової території | | |  |  | | | | | | квітень-вересень | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| 4 | | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | |  |  | | | | | | постійно | | | | | | | Майстер КП | | | | |
| Київська №28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Поточний ремонт покрівлі руберойдом | | | | м.кв. | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | ТО систем ХВП | | | | шт | | | 1 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Поточний ремонт металевих покрівель та огорож входів, фарбування дверей в підвал | | | | м.кв. | | | 30 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Зароблення горизонтальних та вертикальних швів на зовнішніх стінах | | | | м.п. | | | 540 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
| Київська №30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Чистка покрівлі від розчину та сміття | | | | м.кв. | | | 200 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Ремонт покрівлі та воронок ливневої каналізації | | | | шт | | | 8 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ремонт-заміна труб в системі фекальної каналізації | | | | м.п. | | | 10 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | | Ремонт парапету | | | | м.п. | | | 80 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах | | | |  | | |  | | | | | | | постійно | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ініціювати створення буденкових комітетів в багатоквартирних будинках, які потребують капітального ремонту | | | |  | | |  | | | | | | | квітень - грудень | | | | | Керівництво КП«Благоустрій Дунаєвеччини»,  Заступник міського голови з питань діяльності | | | |
| Благоустрій території м. Дунаївці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Влаштування-заміна каміння бортового та поребрика | | | | шт | | | 50 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | | Влаштування тротуару | | | | м.п. | | | 60 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | | Ямковий ремонт асфальтних доріг та тротуарів | | | | м.кв. | | | 400 | | | | | | | квітень-вересень | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | | Ремонт лав та їх фарбування | | | | | | | | | | | | | | березень-травень | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | | Побілка стовбурів дерев та бордюр | | | | | | | | | | | | | | березень-травень | | | | | Майстер КП | | | |
| 8 | | | | Обрізка живої огорожі | | | | | | | | | | | | | | березень-травень | | | | | Майстер КП | | | |
| 9 | | | | Прибирання доріг, тротуарів, площадок, скверів, парків та лісополос | | | | | | | | | | | | | | березень-травень | | | | | Майстер КП | | | |
| Благоустрій населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Санітарна очистка дерев | | | Населених  пунктів | | | 6 | | | | | | | березень-травень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 2 | | | Обкошування парків, кладовищ, пам'ятників, ставків | | | Населених  пунктів | | | 51 | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 3 | | | Облаштування автобусних зупинок | | | шт | | | 7 | | | | | | | травень - серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 4 | | | Ліквідація несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ | | | шт | | | 6 | | | | | | | березень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 5 | | | Ремонт доріг | | | Вул. | | | 43 | | | | | | | квітень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 6 | | | Хлорування криниць | | | шт | | | 502 | | | | | | | травень - серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 7 | | | Поточний ремонт мостів, оголовків та приямків | | | шт | | | 4 | | | | | | | травень - серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 8 | | | Підрізка дерев по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | березень-травень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 9 | | | Підстригання кущів по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 10 | | | Улаштування газонів і квітників по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | квітень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 11 | | | Збирання та вивіз мулу по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 12 | | | Побілка бордюрів по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 13 | | | Облаштування сміттєвих майданчиків по м. Дунаївці | | | шт | | | 7 | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
| 14 | | | Нарізання та очищення водовідвідних каналів | | | вул. | | | 43 | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Головний інженер | | | |
| 15 | | | Нанесення дорожньої розмітки по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | червень | | | | | | Головний інженер | | | |
| 16 | | | Миття доріг по м. Дунаївці | | |  | | |  | | | | | | | травень-серпень | | | | | | Майстер КП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КП “ Міськводоканал ” Дунаєвецької міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Назва заходів | | | | | | | | | | | | | Термін виконання (місяць, рік) | | | | | Відповідальний за виконання | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | |
| Майданчик очисних споруд , с. Січинці, вул. Шевченка №2в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Провести поточний ремонт в приміщеннях | | | | | | | | | | | | | серпень 2020 | | | | | Майстер КП | | | | | |
| ВНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Провести поточний ремонт в машинній залі та допоміжних приміщеннях | | | | | | | | | | | серпень 2020 | | | | | | | | Майстер ВНС | | | |  | | |
| 2. | | Замовлення проектно-кошторисної документації на заміну насосного агрегату з впровадженням частотно-регулюючого пристрою на ВНС | | | | | | | | | | | червень 2020 | | | | | | | | Головний інженер | | | |  | | |
| КНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1. | Провести поточний ремонт побутових приміщень | | | | | | | | | | | | | червень 2020 | | | | | Майстер КНС | | | | | |
| 2. | Пофарбувати металоконструкції технологічних настилів та огороджень в машинних залах | | | | | | | | | | | | | травень 2020 | | | | | Майстер КНС | | | | | |
| 3. | Впровадження системи диспетчеризації та управління на КНС | | | | | | | | | | | | | липень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| Вуличні міські водопровідні мережі м. Дунаївці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкція водопровідних мереж по вул. Першого Травня, С.Разіна,Варшавська | | | | | | | | | | | | | липень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| 2. | Підключення абонентів до нової водопровідної мережі по вул. Першого Травня,С.Разіна,Варшавська | | | | | | | | | | | | | липень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| 3. | Встановлення загально-будинкових лічильників по багатоквартирних будинках міста | | | | | | | | | | | | | липень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| 4 | Заміна вуличних пожежних гідрантів | | | | | | | | | | | | | липень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| Вуличні самоплинні каналізаційні мережі м. Дунаївці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проводити очищення і ремонт з встановленням недостаючих люків оглядових каналізаційних колодязів | | | | | | | | | | | | | постійно | | | | | Головний інженер КП | | | | | |
| Сільські водопровідні мережі. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкція централізованого водопостачання с,Лисець | | | | | | | | | | | | | серпень 2020 | | | | | Головний інженер | | | | | |
| 2. | Ремонт водонапірної башти с. Миньківці. | | | | | | | | | | | | | травень 2020 | | | | | Майстер ВНС | | | | | |
| 3. | Продовження водопровідної мережі с. М. Кужелівка. | | | | | | | | | | | | | травень 2020 | | | | | | Головний інженер | | | | |
| 4. | Перекриття оглядових колодязів на водопровідній мережі с. М. Кужелівка. | | | | | | | | | | | | | травень 2020 | | | | | Майстер ВНС | | | | | |
| 5. | Будівництво водопровідної мережі (від амбулаторії до школи) с. Рахнівка | | | | | | | | | | | | | червень 2020 | | | | | | Майстер ВНС | | | | |
| 6. | Будівництво водопровідної мережі до ФАП с. Голозубинці | | | | | | | | | | | | | червень 2020 | | | | | Майстер ВНС | | | | | |
| 7. | Провести облаштування свердловини для використання для потреб школи с.Нестерівці | | | | | | | | | | | | | травень 2020 | | | | | | Головний інженер | | | | |
| Теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельня по вулиці Франца Лендера 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поновити договори з споживачами теплової енергії, енергопостачальними підприємствами | | | | | | | | | | | | | до жовтня 2020 р. | | | | | Головний юрис-консульт | | | | | |
| 2 | Провести ремонт запірної арматури, промивання, гідравлічні випробування на щільність та міцність теплової мережі котелень по вул. Горького, 1А, Франца Лендера, 53, Б.Хмельницького, 23, с. Мушкутинці | | | | | | | | | | | | | квітень – травень  2020 р. | | | | | Майстер дільниці | | | | | |
| 3 | Чистка газоходів, повітряних каналів котлів, ремонт обмурівок котлів ДКВР-4-13 № 1, № 3 | | | | | | | | | | | | | травень  2020 р. | | | | | Майстер дільниці | | | | | |
| 4 | Провести технічне обслуговування, гідравлічні випробування котлоагрегатів ДКВР-4-13 - 2 шт.; GEFEST-150» - 2 шт.; BRS-1200 | | | | | | | | | | | | | травень  2020 р. | | | | | Майстер дільниці | | | | | |
| 5 | Перевірити технічний стан засобів обліку води, електроенергії, теплоенергії, газу. При необхідності провести їх Держповірку | | | | | | | | | | | | | серпень  2020 р. | | | | | Головний інженер;  майстер дільниці | | | | | |
| 6 | Забезпечити всі котельні необхідною кількістю солі та води | | | | | | | | | | | | | до вересня 2020 р. | | | | | Директор;  головний інженер | | | | | |
| 7 | Провести технічне обслуговування та ремонт димососів, вентиляторів, насосних агрегатів, електрообладнання по всіх котельнях | | | | | | | | | | | | | червень – липень  2020 р. | | | | | Майстер дільниці; головний інженер | | | | | |
| 8 | Повірка приладів КВП і А | | | | | | | | | | | | | вересень  2020 р. | | | | | Головний інженер | | | | | |
| 9 | Виконати технічне обслуговування та ремонт обладнання хімводопідготовки та солерозчинників по всіх котельнях | | | | | | | | | | | | | серпень  2020 р. | | | | | Лаборант ХВО;  майстер дільниці | | | | | |
| 10 | Провести заміну аварійної ділянки тепломережі на будинок школяра на нову з попередньоізольованими трубопроводами і оптимізованими діаметрами d= 89 мм, L= 58 м. (в 2-х трубному вимірі) | | | | | | | | | | | | | травень-вересень 2020 р. | | | | | Директор; головний інженер;  майстер дільниці | | | | | |
| 11 | Шляхом оптимізації схеми теплопостачання військового містечка вивести з експлуатації тепломережу d=273 мм, L= 58 м (в 2-х трубному вимірі) та змонтувати нову з попердньоізольваними трубопроводами d= 159 мм, L= 73м (в 2-х трубному вимірі) | | | | | | | | | | | | | травень-вересень 2020 р. | | | | | Директор; головний інженер;  майстер дільниці | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 12 | Заготовка пелет для проведення опалювального періоду 2020-2021 р.р. в кількості 540 т | | | | | | | | | | | | | до жовтня  2020 р. | | | | | Директор; головний бухгалтер | | | | | |
| 13 | Заготовка дров для проведення опалювального періоду в кількості 1940 м3 | | | | | | | | | | | | | до жовтня  2020 р. | | | | | Директор; головний бухгалтер | | | | | |
| 14 | Провести заходи по ліквідації заборгованості за надані послуги населенню по теплопостачанню та кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | | | | до 30 вересня  2020 р. | | | | | Головний бухгалтер; головний юрис- консульт | | | | | |
| 15 | Провести перевірку стану готовності до роботи в опалювальний період систем опалення у споживачів. Скласти відповідні акти | | | | | | | | | | | | | до  жовтня  2020 р. | | | | | Головний інженер;  майстер дільниці | | | | | |
| 16 | По закінченню підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період скласти акти готовності до опалювального періоду | | | | | | | | | | | | | до  жовтня  2020 р. | | | | | Головний інженер;  майстер дільниці | | | | | |

Керуюча справами

виконавчого комітету Галина ПАНАСЕВИЧ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 36

Про визначення послуги

з поводження з побутовими

відходами окремою комунальною

послугою у м. Дунаївці

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про відходи“, “Про житлово-комунальні послуги“, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами“, враховуючи лист КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» від 19.02.2020 року, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Визначити послугу з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою у м. Дунаївці.  
2. Встановити, що:  
 2.1. Одиницею виміру обсягу надання послуги з поводження з побутовими відходами є метр кубічний (м3).

2.2. Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

2.3. Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами здійснюється з врахуванням кількості зареєстрованих осіб у житлових приміщеннях згідно з фактичними даними.

2.4. У разі, якщо у житловому приміщенні фактично проживає інша кількість осіб ніж зареєстровано, нарахування плати проводиться з врахуванням кількості фактично проживаючих осіб, що підтверджується відповідним актом (додається).

2.5. Співвласники багатоквартирного будинку самостійно вибирають одну з моделей організації договірних відносин (індивідуальні чи колективні договори) та одного виконавця послуг з поводження з побутовими відходами.

2.6. Існуючі договори про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів продовжують діяти до моменту укладення споживачами договорів про надання послуг з поводження з відходами, але не довше терміну, визначеного Законом України “Про житлово-комунальні послуги“.

2.7. Споживачі, які не уклали договір про надання послуги з поводження з побутовими відходами, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

3. КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» провести укладення договорів зі споживачами про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з обраною співвласниками багатоквартирних будинків моделлю організації договірних відносин з врахуванням вимог нормативних документів щодо частоти забору побутових відходів, необхідної кількості контейнерної тари для забезпечення збору побутових відходів та роздільного збору вторинної сировини.

Термін: до 01.05.2020 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яценка С.М.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

17.03 2020 № 36

“Затверджую“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управитель, керівник управляючої

компанії, голова ОСББ, ЖБК,

уповноважена особа від власників

будинку)

АКТ

про фактичне місце проживання (непроживання)

громадян на території Дунаєвецької міської ради

за адресою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комісією у складі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(представників управителя, управляючої компанії, членів ОСББ, ЖБК, співвласників будинку)

З метою встановлення факту проживання (непроживання) громадянина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт/свідоцтво про народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місце реєстрації за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у присутності:

власника (співвласника) житлового приміщення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сусідів:

Буд. № \_\_\_\_ вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

Буд. № \_\_\_\_ вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

Складено акт про те, що гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_фактично проживає (не проживає) за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Своїми підписами беремо на себе відповідальність про правдивість наданої інформації.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Власник (співвласник, уповноважена особа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Присутні особи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Члени комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 37

|  |
| --- |
| Про запобігання виникнення пожеж  та загибелі людей на об’єктах  з масовим перебуванням людей |

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування України», Кодексом цивільного захисту України, з метою запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на об’єктах з масовим перебування людей, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити План заходів по запобіганню виникненню пожеж та загибелі людей на об’єктах з масовим перебування людей Дунаєвецької міської ради у 2020-2022 році (далі – План), (додається).

2. Виконавцям , вказаним в Плані:

- забезпечити реалізацію затверджених заходів;

- розробити відповідні плани по кожній комунальній установі, підприємству, об’єкту із зазначенням конкретних термінів виконання. Копії планів надати до відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради до 30 березня 2020 року ;

- про виконання протипожежних заходів доповідати письмово в установлені Планом терміни до 1 числа, місяця, що слідує за звітним та до 15 грудня .

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, розташованих на території Дунаєвецької міської ради, прийняти всі міри по забезпеченню пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та НС Дунаєвецької міської ради - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яценка С.М., фахівця з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій відділу житлово – комунального господарства Дунаєвецької міської ради Попадюка В.Б.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету 17.03.2020р. № 37

**П Л А Н**

**заходів по запобіганню виникненню пожеж та загибелі людей на об’єктах з масовим перебування людей Дунаєвецької міської ради у 2020-2022 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Перелік заходів** | **Термін викон.** | **Виконавці** | **Відмітка про вик.** |
| 1. | Влаштування та ремонт блискавкозахисту | до 2022 р. | Управління освіти  Управління культури  КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» |  |
| 2. | Просочення дерев’яних конструкцій горищ-них приміщень вогнезахисним розчином | до 2022 р. | --//-- |  |
| 3. | Влаштування та ремонт автоматичної пожежної сигналізації | до 2022 р. | --//-- |  |
| 4. | Влаштування та ремонт систем оповіщення | до 2022 р. | --//-- |  |
| 5. | Укомплектування первинними засобами пожежогасіння згідно норм | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 6. | Коригування схем евакуації при пожежі | до 01.04.20р. | --//-- |  |
| 7. | Влаштування запасних евакуаційних виходів | до 2022 р. | --//-- |  |
| 8. | Забезпечення доступності основних та запасних евакуаційних виходів, шляхом закриття їх на легковідкривні запори, усунення захаращеності шляхів евакуації | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| Приведення в належний стан електромереж: | | | | |
| 9. | Випробування на опір ізоляції та заземлення | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 10. | Заміна всієї електромережі або окремих ділянок | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 11. | З’єднання, відгалуження та окінцювання електропроводів, виконане скрутками, виконати пайкою або опресуванням | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 12. | Розприділювальні коробки закрити негорючими кришками | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| 13. | Прокладка електромереж по горючих матеріалах в металлорукавах | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 14. | Заміна несправних електровимикачів, електророзеток, ділянок електромережі | до 01.06.20р. | --//-- |  |
| 15. | Влаштування заземлення контура електромережі | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 16. | Заміна нестандартних запобіжників на калібровані та автоматичні | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| 17. | Демонтаж тимчасових електромереж | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| 18. | Виконання вводу електромережі в будівлю згідно Правил влаштування електромереж | до 01.09.20р. | --//-- |  |
| 19. | Облаштування куточка по безпеці життєдіяльності та пожежній безпеці | до 01.06.20р. | --//-- |  |
| 20. | Проведення навчання персоналу з питань пожежної безпеки та діям при виникненні пожеж | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| Приведення в належний стан пічного опалення: | | | | |
| 21. | Проведення перевірок справності | до 01.10.20р. | --//-- |  |
| 22. | Влаштування протипожежної переділки навколо димовідвідних каналів | до 01.10.20р. | --//-- |  |
| 23. | Встановлення передтопочних листів | до 01.10.20р. | --//-- |  |
| 24. | Заміна пічного опалення на центральне | до 2022 р. | --//-- |  |
| 25. | Перевірка та очищення димовідвідних та вентиляційних каналів | до 01.10.20р. | --//-- |  |
| 26 | Приведення у відповідність протипожежних відстаней між будівлями шляхом демонтажу тимчасових горючих прибудов | до 2022 р. | --//-- |  |
| Влаштування та приведення в належний стан джерел протипожежного водопостачання: | | | | |
| 27. | Встановлення або ремонт пожежних гідрантів | до 2022 р. | --//-- |  |
| 28. | Будівництво або ремонт пожежних водоймищ | до 2022 р. | --//-- |  |
| 29. | Встановлення або ремонт водонапірних башт | до 2022 р. | --//-- |  |
| 30. | Влаштування під’їздів з твердим покриттям до вододжерел | до 2021 р. | --//-- |  |
| 31. | Встановлення покажчиків вододжерел | до 01.05.20р. | --//-- |  |
| 32. | Встановлення табличок з номером виклику пожежно-рятувальних підрозділів «101» | до 01.04.20р. | --//-- |  |
| 33. | Встановлення знаків безпеки | до 01.05.20р. | --//-- |  |

Керуюча справами виконавчого комітету Галина ПАНАСЕВИЧ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 38

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2020 року

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2020 року (додається).

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

17.03.2020 р. № 38

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради

на ІІ квартал 2020 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст роботи | Засідання виконкому | | Виконавці | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ | | | | | |
|  | Про заходи з організації оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2020 року | квітень | | Начальник управління освіти, молоді та спорту Ісакова І. | |
|  | Про роботу Управління культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради | квітень | | Начальник управління культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради Бец А.В. | |
|  | Звіт про пропозиції заяви і скарги, що надійшли до виконавчого комітету за І квартал 2020 року | квітень | | керуюча справами виконавчого комітету Панасевич Г. | |
|  | Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету за І квартал 2020 року | квітень | | керуюча справами виконавчого комітету  Панасевич Г. | |
|  | Проведення щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» на території громади | квітень | | Заступник місько-го голови з питань діяльності викона-вчих органів ради Яценко С.М. | |
|  | Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2020 року | травень | | Начальник фінансового управління Абзалова Т. | |
|  | Про роботу комунальних установв «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дунаєвецької міської ради та «Дунаєвецької дитячо – юнацької спортивної школи» Дунаєвецької міської ради | травень | | Директор комунальної установи «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дунаєвецької міської ради Кулик М., директор комунальної установи «Дунаєвецькоа дитячо – юнацька спортивна школа» Дунаєвецької міської ради Шурдило О. | |
|  | Про роботу комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно – ресурсний центр» | червень | | Директор КУ ДМР «Інклюзивно – ресурсний центр» Пихальський І. | |
|  | Про роботу комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Міський центр комлексної реабілітації дітей з інвалідністю «Ластівка» | червень | | Директор КУ ДМР «Міський центр комлексної реабілітації дітей з інвалідністю «Ластівка» Отрубчак О. | |
|  | Звіт про роботу громадського формування з охорони громадського порядку на території міської ради | червень | | Севастьянов М.М., Заступник місько-го голови з питань діяльності викона-вчих органів ради Яценко С. | |
| ІІ.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради | | | | | |
| III.Підготовка проектів розпоряджень міського голови | | | | | |
|  | З основної діяльності | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | З особового складу | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | Про надання щорічних відпусток | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | Про надання відряджень | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
| ІV.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА | | | | | |
|  | Проведення засідань постійно діючих комісій | По потребі | | Відповідальні працівники | |
|  | Підготовка до засідань сесій міської ради | Постійно | | Відповідальні працівники | |
|  | Підготовка до засідань виконавчого комітету міської ради | Постійно | | Відповідальні працівники | |
| V. НАРАДИ, УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ | | | | | |
|  | Наради міського голови з заступниками, керівниками комунальних підприємств, установ | Що понеділка | | Заступники міського голови, начальники відділів | |
|  | Апаратна нарада | Перший та четвертий вівторок місяця | | Керуюча справами виконавчого комітету | |
|  | Проведення нарад | Постійно | | Відповідальні працівники | |
| VІ. УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ, УРОЧИСТОСТЕЙ, ВИСТАВОК тощо, відповідно до КАЛЕНДАРНИХ ДЕРЖАВНИХ та ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ УКРАЇНИ у другому кварталі 2019 році, відзначення ювілейних дат громадян ОТГ за активну громадську позицію та професійну діяльність | | | | | |
|  | День довкілля | | 18 квітня | |  |
|  | День пам’яті Чорнобильської трагедії | | 26 квітня | |  |
|  | День матері | | 10 травня | |  |
|  | День пам’яті та примирення | | 8 травня | |  |
|  | День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | | 9 травня | |  |
|  | Міжнародний день сім’ї | | 15 травня | |  |
|  | День Європи | | 16 травня | |  |
|  | День пам’яті жертв політичних репресій | | 17 травня | |  |
|  | День села Голозубинці | | 25 травня | |  |
|  | День села Мала Побіянка | | 25 травня | |  |
|  | Міжнародний день захисту дітей | | 1 червня | |  |
|  | День журналіста | | 6 червня | |  |
|  | День села Нестерівці (Зелені свята) | | 7 червня | |  |
|  | День села Рачинці (Зелені свята) | | 7 червня | |  |
|  | День села Велика Кужелева (Зелені свята) | | 7 червня | |  |
|  | День медичного працівника | | третя неділя червня (21 червня) | |  |
|  | День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | | 22 червня | |  |
|  | День державної служби | | 23 червня | |  |
|  | День Конституції України | | 28 червня | |  |
|  | День молоді | | 28 червня | |  |

Керуюча справами

виконавчого комітету Галина ПАНАСЕВИЧ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 39

Про     зняття      з    контролю

рішень виконавчого комітету

Дунаєвецької  міської   ради

         Керуючись п.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи, що питання, які порушувались у рішеннях виконавчого комітету, втратили актуальність чи мали разову дію, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради (додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Панасевич Г.І.

Міський голова                                                  Веліна ЗАЯЦЬ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

17.03.2020 р. № 39

Перелік

рішень виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради,

які знімаються з контролю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Дата, номер*** | ***Назва розпорядження*** | ***Виконано*** |
|  | № 126 від 26.09.2017р | Про встановлення дорожніх знаків | Виконано 22.11.2017р |
|  | №127 від 26.09.2017р | Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди в с.Мушкутинці | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 26.09.2018 |
|  | №141 від 19.10.2017р | Про встановлення інформаційного знаку | Виконано 22.11.2017р |
|  | №142 від 16.03.2017р | Про встановлення дорожніх знаків | Виконано 22.11.2017р |
|  | №154 від 16.03.2017р | Про заборону вилову риби | Виконано 30.07.2018р |
|  | №156 від 15.11.2017р | Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету №30 від 16.03.2017р. | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 47 .від 23.11.2017р. |
|  | №157 15.11.2017р | Про встановлення дорожніх знаків | Виконано 29.03.2018р |
|  | №164 13.12.2017р | Про встановлення тарифів ТОВ «Теплахата» | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 50 .від 14.12.2017р. |
|  | №165 13.12.2017р | Про встановлення тарифів КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 50 .від 14.12.2017р. |
|  | №166 13.12.2017р | Про затвердження норм споживання води | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 52 .від 28.12.2017р. |
|  | №172 13.12.2017р | Про встановлення дорожніх знаків | Виконано 29.03.2018р |
|  | №174 від 13.12.2017р | Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди в м.Дунаївці вул.Київська | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 13.12.2018р. |
|  | №3 від 18.01.2018р | Про встановлення меморіальної дошки | Виконано 01.09.2018 |
|  | №29 від 15.03.2018р | Звіт про роботу комунальних підприємств | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.10.2018р. |
|  | №61 від 19.04.2018р | Про розгляд заяви ФОП Парфенюк Л.В. | Втратило чинність 01.11.2018 р. |
|  | №63 від 19.04.2018р | Про розгляд заяви на розміщення сезонної торгівлі ФОП Ковальчук М.Р. | Втратило чинність 01.11.2018 р. |
|  | №77 від 17.05.2018р | Про конкурс з вивезення ТПВ | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 21 .від 24.05.2018р. |
|  | №96 від 15.06.2018р | Про розгляд заяви на розміщення сезонної торгівлі ФОП Михальської А.М. | Втратило чинність 15.11.2018 р. |
|  | №97 від 15.06.2018р | Про розгляд заяви на розміщення сезонної торгівлі ФОП Борщун В.П. | Втратило чинність 01.11.2018 р. |
|  | №98 від 15.06.2018р | Про розгляд заяви на розміщення сезонної торгівлі ФОП Борщун В.П. | Втратило чинність 01.11.2018 р. |
|  | №99 від 15.06.2018р | Про встановлення режиму роботи «Кава чашка» | Втратило чинність 01.11.2018 р. |
|  | №133 від 16.08.2018р | Про обстеження та облаштування маршрутів | Виконано 22.08.2018р. |
|  | №149 20.09.2018р | Про встановлиня тарифів на ЖКГ | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» № 39 від 27.09.2018р. |
|  | №150 від 20.09.2018р | Про встановлення зкоригованих тарифів ТОВ « Теплахата» | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» №39 від 27.09.2018р. |
|  | № 156 20.09.2018 р | Про впорядкування проїзду зупинки та стоянки транспортних засобів | Знято з контролю рішенням виконкому № 189 від 20.11.2018р. |
|  | №173 17.10.2018р | Про заборону вилову риби | Втратило чинність 01.07.2019 р. |
|  | №174 17.10.2018р | Про розгляд заяви ФОП Олійник В.О. | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.04.2019р. |
|  | №174 17.10.2018р | Про розгляд заяви ФОП Олійник В.D. | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.04.2019р. |
|  | №185 20.11.2018 р | Про організацію перевезення пасажирів | Виконано рішення виконкому № 4 від 17.01.2018р. |
|  | №193 20.11.2018р | Про розміщення сезонної торгівлі ФОП Зайцев К.В. | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.04.2019р. |
|  | № 218 19.12.2018р | Про визначення місць проведення вуличної сезонної торгівлі | Виконано 20.01.2019р. |
|  | № 25 20.02.2019р | Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» №9 від 28.02.2019р. |
|  | № 26 20.02.2019р | Про впорядкування тарифів на централізоване опалення | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» №9 від 28.02.2019р. |
|  | № 43  19.03.2019р | Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах | Оприлюднено в газеті «Дунаєвецький вісник» №14 від 21.03.2019р. |
|  | № 97  18.06.2019р | Про перенесення приміщень виборчих дільниць | Виконано 18.06.2019 розносна № 337 |
|  | №111 18.07.2019р | Про розміщення сезонної торгівлі ФОП Борщун В.П. | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.11.2019р. |
|  | №112 18.07.2019р | Про розміщення сезонної торгівлі ФОП Романова А.М. | Знято з контролю по закінченні терміну дії рішення 01.11.2019р. |

Керуюча справами виконавчого комітету Галина ПАНАСЕВИЧ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 40

Про зняття особи з числа дітей,

позбавлених батьківського піклування,

з квартирного обліку  у зв’язку

з поліпшенням житлових умов

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Житлового Кодексу Української РСР,  та п.п. 26, 28 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», абз.5 ч.1 ст.1 ст. 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", п.11 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 «Про порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього», враховуючи пропозиції комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Дунаєвецької міської ради щодо зняття особи з числа дітей-сиріт з квартирного обліку у зв’язку з поліпшенням житлових умов , виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити протокол засідання комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Дунаєвецької міської ради від 02.03.2020 року № 1.
2. Зняти особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, з квартирного обліку при виконавчому комітеті Дунаєвецької міської ради громадян,  які перебувають у списках на позачергове отримання житла,  у зв’язку з придбанням житла за рахунок субвенції з державного бюджету,  а саме:

Тарнапольську Христину Василівну, 05.01.1998 року народження, у зв’язку з придбанням квартири за адресою:  Хмельницька область, м. Дунаївці, вул.Партизанська, будинок 25, квартира 4 (витяг  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  № 200214939 від 13.02.2020 року). На квартирному обліку в списках на позачергове отримання житла перебувала з 25.07.2014 року.

1. Вважати такими, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Малопобіянської сільської ради від 25.07.2014 №31 « Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов»;

Міський голова                                                                               Веліна ЗАЯЦЬ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 41

Про взяття на квартирний облік

Керуючись ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист служби у справах дітей Дунаєвецької райдержадміністрації (від 19.02.2020 №02-111/68/2020) про взяття на квартирний облік Головатого Вадима Івановича, 16.10.2003 року народження, дитини, позбавленої батьківського піклування, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Взяти на квартирний облік та внести до списків осіб, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень на території Дунаєвецької міської ради:

* гр. Головатого Вадима Івановича, 16.10.2003 року народження, дитину, позбавлену батьківського піклування, як такого, що потребує поліпшення житлових умов.

1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чекмана Ю.П.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 42

**Про представлення на присвоєння почесного звання "Мати-героїня"**

Відповідно до Закону України "Про державні нагороди України" та Указу Президента України від 21.08.2004 року № 963 "Про присвоєння звання "Мати-героїня" жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятеро і більше дітей", розглянувши заяву гр. Мукомели Людмили Станіславівни про представлення її на присвоєння почесного звання "Мати-героїня", виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Рекомендувати на присвоєння почесного звання матері-героїні громадянку Мукомелу Людмилу Станіславівну, яка проживає по вул. Зелена, 9 с.Нестерівці Дунаєвецького району Хмельницької області, яка народила восьмеро дітей та виховала до восьмирічного віку п'ятеро дітей.
2. Клопотати перед вищестоящими органами щодо присвоєння гр. Мукомелі Людмилі Станіславівні звання матері-героїні.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 43

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 р. № 63 «Про затвердження Положення про опікунську раду»

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1.Внести зміни у додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 р. № 63 «Про затвердження Положення про опікунську раду», виклавши його у новій редакції (додається).

2. Рішення виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 16 січня 2020 року № 2 вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Від 17.03.2020 р. №

Склад опікунської ради при виконавчому комітеті

Дунаєвецької міської ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧЕКМАН  Юрій Петрович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії |
| СВИСТЯК  Володимир Миколайович | - | директор Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, заступник голови комісії |
| БЛАЖЕЄВА  Ірина Миколаївна | - | начальник відділу в справах дітей, молоді та спорту апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради, секретар комісії |
| ГРИГОР’ЄВ  Олег Васильович | - | начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради |
| МИХАЛЬСЬКА  Аліна Анатоліївна | - | завідувачка КУ «Центр розвитку дитини «Пролісок» Дунаєвецької міської ради (за згодою) |
| ПЕЩАНЮК  Ольга Володимирівна | - | директор КУ Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування» |
| ПОНЦАК  Сергій Іванович | - | заступник головного лікаря з медичного обслуговування комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради (за згодою) |
| СМУТКО  Іван Олександрович | - | старший інспектор ювенальної превенції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції (за згодою) |
| ЯВОРСЬКА  Наталія Володимирівна | - | начальник служби у справах дітей Дунаєвецької райдержадміністрації (за згодою) |

Керуюча справами

виконавчого комітету Галина ПАНАСЕВИЧ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 44

Про виділення допомоги на

поховання

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2016 р. № 3, розглянувши заяву гр. Дубик Ольги Степанівни про надання допомоги на поховання її брата, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Виділити допомогу на поховання за рахунок коштів міського бюджету:

* гр. Дубик Ользі Степанівні у розмірі 550 грн. (брат Римарчук Андрій Степанович, помер 16.02.2020 року), с. Великий Жванчик, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 45

Про присвоєння адреси

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 р. «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №137 від 21.06.2019 р. «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна», розглянувши заяву Олійника Євгенія Васильовича про присвоєння адреси на незакінчений будівництвом житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями по вул. Молодіжна, 45, с. Миньківці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, (стара адреса с. Миньківці, Дунаєвецького району, Хмельницької області), в зв'язку з необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Присвоїти адресу на:

Незакінчений будівництвом житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями по вул. Молодіжна, 45, с. Миньківці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (стара адреса с. Миньківці, Дунаєвецького району, Хмельницької області).

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

17 березня 2020 р. Дунаївці № 46

Про присвоєння адреси

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 р. «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №137 від 21.06.2019 р. «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна», розглянувши заяву Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» про присвоєння адреси на кватриру у багатопоквартирному будинку по вул. Горького, 3, кв. 6, м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, (стара адреса вул. Горького, 3, м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області), в зв'язку з необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Присвоїти адресу на:

кватриру у багатоквартирному будинку по вул. Горького, 3, кв. 6, м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (стара адреса вул. Горького, 3, м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області), квартиронаймач Погинайко В.В.

Міський голова Веліна ЗАЯЦЬ